文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、都心地域、したまち隣接地域、概要版

平成２９年、３月、文京区

１、策定の背景と目的

本区では、重点的かつ一体的なバリアフリー化を実現するため、平成２８年３月に、「文京区バリアフリー基本構想」を策定しました。これを踏まえ、バリアフリー化のために今後実施する事業、（特定事業）を重点整備地区別に取りまとめ、「文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、都心地域、したまち隣接地域」、（以下、地区別計画）を策定しました。本計画に基づき事業を推進し、重点整備地区におけるバリアフリー化の実現を図ります。

２、地区別計画について

地区別計画とは、バリアフリー化のために今後実施する事業（特定事業）を重点整備地区別に取りまとめたものです。

また、特定事業とは、生活関連施設・生活関連経路、特定車両等のバリアフリー化を具体化するためのもので、バリアフリー法に基づき、公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業などがあります。特定事業を定めた施設設置管理者等には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業の実施義務が課せられます。

２の１、文京区バリアフリー基本構想、地区別計画の位置づけ

以下、図、地区別計画の位置づけ、を掲載。

山の手地域東部、中央、西部は平成２９年度に策定する予定です。

２の２、特定事業等の実施時期の考えかた

あ、短期

平成２８年度から平成３２年度に実施する事業

い、中期

平成３３年度から平成３７年度に実施する事業

う、長期

平成３８年度以降に実施する事業

２の３、基本構想の進めかた

あ、平成２７年度、文京区バリアフリー基本構想

法に基づく基本的事項の実施、バリアフリー基本構想の進めかた

区民等の参加

い、平成２８年度から、文京区バリアフリー基本構想に基づく地区別計画

地区別の具体的検討、地区別の特定事業

区民等の参加

う、平成２９年度から、特定事業等の実施

区民等の参加

２の４、検討組織及び策定の経過

以下、図、検討組織の関係図、を掲載。

策定の経過、平成２８年度

５月、第１回推進委員会、事業者説明会、第１回協議会

５月から、特定事業の調整

７月、まち歩きワークショップ

１０月、第２回推進委員会

１１月、第２回協議会

１２月、第３回推進委員会

１月、第３回協議会

その後、策定、公表

３、重点整備地区について

重点整備地区は、基本構想で区全域を５つの地区に分けて設定されています。そのうち、今年度策定する地区別計画の対象地域である都心地域としたまち隣接地域の概要を以下に示します。

以下、図、重点整備地区区分図と各地区の面積、を掲載。

都心地域、１８８ヘクタール

したまち隣接地域、２４９点２ヘクタール

山の手地域東部、３２２点５ヘクタール

山の手地域中央、２５７点９ヘクタール

山の手地域西部、１１１点７ヘクタール

３の１、都心地域の概要

基本方針

あ、東京２０２０大会に伴い、来訪者が増加することを想定し、周辺のバリアフリー化を目指します。

い、駅周辺における利便性・安全性の高いバリアフリー化を目指します。

う、安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

え、自転車利用のルール徹底など心のバリアフリーを目指します。

生活関連施設数

４７施設

公共施設、（窓口）、集会施設、３施設

福祉施設、５施設

保健施設、病院、３施設

文化、教養、教育施設、１１施設

商業施設、４施設

宿泊施設、１２施設

公園、運動場、１施設

鉄道駅、８施設

３の２、したまち隣接地域の概要

基本方針

あ、地区の骨格となる幹線道路網のバリアフリー化を目指します。

い、利用者の多い施設周辺の一体的かつ連続的なバリアフリー化を目指します。

う、生活道路における歩行者空間のバリアフリー化を目指します。

え、生活者と来訪者相互の心のバリアフリー化を目指します。

お、自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。

生活関連施設数

２８施設

公共施設、（窓口）、集会施設、７施設

福祉施設、７施設

保健施設、病院、４施設

文化、教養、教育施設、６施設

鉄道駅、４施設

４、主な特定事業等

各事業主体の主な特定事業等を事業種ごとに以下に示します。詳細な事業内容は本編をご参照ください。

４の１、公共交通特定事業

あ、東京メトロ丸ノ内線、御茶ノ水駅

地区、都心地域

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、１４

主な特定事業

項目、券売機等

事業内容、点字運賃表への視覚障害者誘導用ブロックの敷設

実施時期、短期

い、東京メトロ丸ノ内線、南北線、後楽園駅

地区、都心地域

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、６

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、わかりやすい案内表示への改善、バリアフリー経路、設備、トイレ等

実施時期、随時

う、東京メトロ千代田線、湯島駅

地区、都心地域

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、２

主な特定事業

項目、ホーム

事業内容、ホームドアの設置

実施時期、短期

え、東京メトロ千代田線、千駄木駅

地区、したまち隣接地域

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、２

主な特定事業

項目、ホーム

事業内容、ホームドアの設置

実施時期、短期

お、東京メトロ千代田線、根津駅

地区、したまち隣接地域

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、２

主な特定事業

項目、ホーム

事業内容、ホームドアの設置

実施時期、短期

か、都営地下鉄大江戸線、飯田橋駅

地区、都心地域

事業主体、東京都、交通局

事業数、３

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化、ベビーチェアの増設

実施時期、短期

き、都営地下鉄三田線、大江戸線、かすが駅

地区、都心地域

事業主体、東京都、交通局

事業数、４

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターの増設、（三田線目黒方面ホーム、地上間）

実施時期、短期

く、都営地下鉄三田線、水道橋駅

地区、都心地域

事業主体、東京都、交通局

事業数、２

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、出入口の段差解消、（スロープ化）、トイレの洋式化、簡易型多機能便房の設置、ベビーチェアの増設など

実施時期、短期

け、都営地下鉄大江戸線、本郷三丁目駅

地区、都心地域

事業主体、東京都、交通局

事業数、１

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化、ベビーチェアの増設

実施時期、短期

こ、都営バス

地区、都心地域、したまち隣接地域共通

事業主体、東京都、交通局

事業数、８

主な特定事業

項目、バス乗降場、停留所

事業内容、バス停への上屋の設置推進

実施時期、順次

さ、文京区コミュニティバス

地区、都心地域、したまち隣接地域共通

事業主体、日立自動車交通株式会社

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、バス利用のマナー、ルール等の利用者への啓発

実施時期、継続

４の２、都市公園特定事業

あ、小石川後楽園

地区、都心地域

事業主体、東京都建設局、東部公園緑地事務所

事業数、１０

主な特定事業

項目、休憩施設

事業内容、状況に応じたベンチの配置

実施時期、継続

４の３、交通安全特定事業

あ、区内全域

地区、都心地域、したまち隣接地域共通

事業主体、東京都公安委員会

事業数、４

主な特定事業

項目、信号機等

事業内容、バリアフリー対応型信号機、（音響式や経過時間表示式など）の整備

実施時期、順次

４の４、建築物特定事業

４の４の１、公共施設、(窓口)、集会施設

あ、文京シビックセンター、シビックホール

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、オストメイト、ベビーチェア、ベビーベッドの増設や多目的トイレの自動扉化などトイレのバリアフリー化の推進

実施時期、継続

い、れきせん地域活動センター、こうれいしゃあんしん相談センター富坂分室

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員によるサポートや案内等の充実

実施時期、継続

う、湯島地域活動センター、総合体育館

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、６

主な特定事業

項目、総合体育館プール

事業内容、職員によるプール利用者への支援

実施時期、継続

え、しのばず通りふれあい館、（根津地域活動センター、根津図書室）

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、５

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、受付への筆談具の配置

実施時期、短期

お、汐見地域センター、（汐見地域活動センター・本郷図書館）

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、受付から職員による連続的な誘導の実施

実施時期、継続

か、駒込地域活動センター

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、一般トイレの洋式トイレへの改修

実施時期、中期

き、千駄木交流館

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、出入口・敷地内通路

事業内容、段差の解消

実施時期、中期

く、根津総合センター、（根津交流館、根津児童館）

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、（根津児童館）、自転車での来館禁止の周知徹底等による通路幅員の確保

実施時期、継続

け、湯島総合センター、（湯島図書館・湯島児童館・文京福祉センター湯島・湯島第二会館）

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、６

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、階段部手すりの安全な処理

実施時期、改築・改修の必要性を含め検討する中で対応する。

こ、勤労福祉会館、（本郷福祉センター（若駒の里）、本駒込図書館）

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、バリアフリー設備や非常時の経路等情報がわかる案内図などの設置

実施時期、短期

４の４の２、福祉施設

あ、文京湯島こうれいしゃ在宅サービスセンター、アカデミー湯島

地区、都心地域

事業主体、文京区、社会福祉法人、芙蓉会

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員の教育の実施

実施時期、継続

い、文京向丘こうれいしゃ在宅サービスセンター

地区、したまち隣接地域

事業主体、社会福祉法人、福音会

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示

実施時期、継続

う、文京千駄木こうれいしゃ在宅サービスセンター、こうれいしゃあんしん相談センター駒込、文京千駄木の郷

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区、社会福祉法人、桜栄会

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、受付から職員による連続的な誘導への配慮

実施時期、継続

え、こうれいしゃあんしん相談センター本富士分室

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員の教育の実施

実施時期、継続

お、しおみ児童館

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

か、本駒込児童館

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

き、本駒込南児童館

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

く、柳町児童館

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

け、子育てひろば汐見

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

こ、こうれいしゃあんしん相談センター本富士、龍岡介護老人保健施設

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区、及び、医療法人社団龍岡会

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員の教育の実施

実施時期、継続

さ、ゆしまの郷

地区、都心地域

事業主体、社会福祉法人、東六会

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員の教育の実施

実施時期、継続

４の４の３、保健施設、病院

あ、保健サービスセンター本郷支所

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員によるサポートや案内等の充実

実施時期、継続

い、日本医科大学付属病院

地区、したまち隣接地域

事業主体、日本医科大学付属病院

事業数、１１

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、多様な利用者に配慮した多機能トイレの設置

実施時期、短期

う、東都文京病院

地区、都心地域

事業主体、医療法人社団、大坪会

事業数、４

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、車いすのかたに配慮したエレベーターホールの鏡の設置

実施時期、継続

え、東京大学医学部附属病院

地区、したまち隣接地域

事業主体、東京大学医学部附属病院

事業数、６

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターへの聴覚障害者対応設備導入

実施時期、長期

お、東京医科歯科大学医学部附属病院

地区、都心地域

事業主体、国立大学法人、東京医科歯科大学

事業数、３

主な特定事業

項目、出入口、敷地内通路

事業内容、視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理

実施時期、継続

か、順天堂大学医学部附属順天堂医院

地区、都心地域

事業主体、順天堂大学医学部附属順天堂医院

事業数、９

主な特定事業

項目、出入口、敷地内通路

事業内容、歩道上空地、（一部は公開空地）による敷地周辺歩道の拡幅

実施時期、短期

４の４の４、文化、教養、教育施設

あ、文京区教育センター

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、色や形に配慮した施設名表示の工夫

実施時期、短期

い、東洋学園大学、（本郷キャンパス）

地区、都心地域

事業主体、学校法人、東洋学園

事業数、５

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターの車いす対応への改修、（４号館）

実施時期、短期

う、史跡湯島聖堂

地区、都心地域

事業主体、公益財団法人、しぶんかい

事業数、４

主な特定事業

項目、出入口

事業内容、西門からたいせいでん前の段差解消、（文化財のため改修は行わず、仮設スロープの設置で対応）

実施時期、短期

え、日本サッカーミュージアム

地区、都心地域

事業主体、公益財団法人、日本サッカー協会

事業数、２

主な特定事業

項目、出入口

事業内容、来館者専用のバリアフリー出入口の整備

実施時期、長期

お、もりおうがい記念館

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、敷地内での車いす使用者用駐車場への案内表示の設置

実施時期、中期

か、東京ドーム

地区、都心地域

事業主体、株式会社東京ドーム

事業数、７

主な特定事業

項目、その他設備

事業内容、車いす用観客席からの観覧しやすさの向上

実施時期、短期

４の４の５、商業施設

あ、ラクーア

地区、都心地域

事業主体、株式会社東京ドーム

事業数、８

主な特定事業

項目、敷地内通路

事業内容、敷地入口からバリアフリーエレベーターまでの視覚障害者誘導用ブロックの設置

実施時期、短期

４の４の６、宿泊施設

あ、東京グリーンホテル後楽園

地区、都心地域

事業主体、株式会社、ユーエイチエム

事業数、３

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、多機能トイレの設置

実施時期、中期

い、東京ドームホテル

地区、都心地域

事業主体、株式会社東京ドーム

事業数、３

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、従業員によるサポートや案内等の実施

実施時期、継続

う、お茶の水セントヒルズホテル

地区、都心地域

事業主体、株式会社セントヒルズ

事業数、６

主な特定事業

項目、出入口、敷地内通路

事業内容、外階段への手すりの設置

実施時期、短期

４の５、道路特定事業

あ、国道共通

地区、都心地域、したまち隣接地域共通

事業主体、国土交通省、関東地方整備局、東京国道事務所

事業数、２

主な特定事業

項目、維持管理

事業内容、バリアフリーに配慮した維持管理、（舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修）

実施時期、継続

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、自転車利用者に対して通行部分等を示すなど、自転車通行ルール・マナーの啓発の推進

実施時期、継続

い、国道２５４号、かすが通り

地区、都心地域

事業主体、国土交通省、関東地方整備局、東京国道事務所

事業数、５

主な特定事業

項目、整備、安全対策

事業内容、自転車走行空間の整備

実施時期、中期

う、とどう共通

地区、都心地域、したまち隣接地域共通

事業主体、東京都建設局、第六建設事務所

事業数、４

主な特定事業

項目、維持管理

事業内容、バリアフリーに配慮した維持管理、（舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修）

実施時期、継続

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、歩道上の看板放置への指導の実施、区、交通管理者と連携

実施時期、継続

え、とどう３１９号、言問通り

地区、したまち隣接地域

事業主体、東京都建設局、第六建設事務所

事業数、２

主な特定事業

項目、整備

事業内容、歩車道の段差解消

実施時期、短期

お、区道共通

地区、都心地域、したまち隣接地域共通

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、維持管理

事業内容、バリアフリーに配慮した維持管理、（舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修）

実施時期、継続

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、視覚障害者誘導用ブロックへの放置自転車や看板等の不法占用物への指導

実施時期、継続

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、自転車利用者に対して通行部分等を示すなど、自転車通行ルール・マナーの啓発

実施時期、継続

か、区道９００号、蔵前橋通り

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、整備

事業内容、連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置

実施時期、短期

く、区道９８２号

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置

実施時期、短期

５、その他の事業

５の１、その他の事業

重点整備地区内における生活関連施設・生活関連経路以外のバリアフリーに関連する事業について、その他の事業として位置づけ、一体的な推進を図ります。

あ、中央大学、（後楽園キャンパス）

地区、都心地域

事業主体、学校法人中央大学

事業数、１

主な事業

項目、全体

事業内容、バリアフリーに配慮した校舎への建て替え

実施時期、長期

い、後楽公園

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、７

主な事業

項目、トイレ

事業内容、多機能トイレへの子ども用便座の設置

実施時期、短期

う、れきせん公園

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、５

主な事業

項目、園路

事業内容、トイレ前の勾配の改善

実施時期、短期

え、須藤公園

地区、したまち隣接地域

事業主体、文京区

事業数、５

主な事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置

実施時期、短期

お、御茶の水橋際公衆便所

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な事業

項目、トイレ

事業内容、開閉しやすい扉への改善

実施時期、短期

か、ふなかわらばし際公衆便所

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置

実施時期、短期

き、こうらくばし際公衆便所

地区、都心地域

事業主体、文京区

事業数、１

主な事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置

実施時期、短期

５の２、心のバリアフリーの推進

文京総合福祉センター祭りにおいて、平成２７年度に引き続き、心のバリアフリーに関する意見収集を行いました。また、文京総合福祉センター祭りで開催された心のバリアフリーシンポジウムにおいて、バリアフリー設備に関する紹介をしました。

以下、図、文京総合福祉センター祭りでの心のバリアフリーに関する意見収集、及び身近なバリアフリー設備の紹介を掲載。

６、バリアフリー化の実現に向けて

６の１、特定事業の推進

現時点では事業として設定しなかった課題についても、毎年度実施する進捗管理の中で、随時特定事業としての追加や具体化を図ります。また、必要に応じて、事業実施段階における区民参加の支援を行います。

６の２、バリアフリー基本構想の進行管理

文京区バリアフリー基本構想推進協議会によるバリアフリー基本構想に基づく地区別計画の策定、事業の実施、評価、改善のＰ、Ｄ、Ｃ、Ａサイクルに基づき、バリアフリー基本構想の段階的かつ継続的な発展、（スパイラルアップ）を推進します。

以下、図、バリアフリー基本構想の進行管理、を掲載。

文京区バリアフリー基本構想、重点整備地区別計画、都心地域、したまち隣接地域

文京区、都市計画部、都市計画課、都市計画担当

郵便番号、１、１、２の８、５、５、５、住所、文京区、かすが、１の１６の２１

電話番号、０、３の５、８、０、３の１、２、３、９

ファックス、０、３の５、８、０、３の１、３、５、８

印刷物番号、Ｇ、０、２、１、６、０、１、５

以上