文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、山の手地域、東部、中央、西部、概要版

平成３０年、３月、文京区

１、策定の背景と目的

本区では、重点的かつ一体的なバリアフリー化を実現するため、平成２８年３月に、文京区バリアフリー基本構想、以下、基本構想という、を策定しました。これを踏まえ、バリアフリー化のために今後実施する事業、特定事業、を重点整備地区別に取りまとめ、平成２９年３月に、文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、都心地域、したまち隣接地域、を策定しました。

今年度は、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部の３地区における特定事業を取りまとめ、文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、山の手地域、東部、中央、西部、以下、地区別計画という、を策定しました。

本計画に基づき事業を推進し、重点整備地区におけるバリアフリー化の実現を図ります。

２、地区別計画について

地区別計画とは、バリアフリー化のために今後実施する事業、特定事業を重点整備地区別に取りまとめたものです。

また、特定事業とは、生活関連施設、生活関連経路、特定車両等のバリアフリー化を具体化するためのもので、バリアフリー法に基づき、公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業などがあります。特定事業を定めた事業者には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業の実施義務が課せられます。

２の１、文京区バリアフリー基本構想、地区別計画の位置づけ

以下、図、地区別計画の位置づけ、を掲載。

２の２、特定事業の実施時期の考えかた

あ、短期

平成２９年度から平成３２年度に実施する事業

い、中期

平成３３年度から平成３７年度に実施する事業

う、長期

平成３８年度以降に実施する事業

２の３、基本構想の進めかた

あ、平成２７年度、文京区バリアフリー基本構想

法に基づく基本的事項の実施、バリアフリー基本構想の進めかた

区民等の参加

い、平成２８年度から２９年度、文京区バリアフリー基本構想に基づく地区別計画

地区別の具体的検討、地区別の特定事業

区民等の参加

う、平成２９年度から、特定事業等の実施

区民等の参加

２の４、策定体制

以下、図、検討組織の関係図、を掲載。

２の５、策定の経過、平成２９年度

４月、まち歩きワークショップ、第１回推進委員会

５月、第１回協議会

６月、事業者説明会

６月から、特定事業の調整

１０月、第２回推進委員会

１１月、第２回協議会

１２月、第３回推進委員会

１月、第３回協議会

それ以降、策定、公表

３、重点整備地区について

重点整備地区は、基本構想で区全域を５つの地区に分けて設定されています。そのうち、今年度策定する地区別計画の対象地域である山の手地域、東部、中央、西部、の概要を以下に示します。

以下、図、重点整備地区図と各地区の面積、を掲載。

都心地域、１８８ヘクタール

したまち隣接地域、２４９点２ヘクタール

山の手地域東部、３２２点５ヘクタール

山の手地域中央、２５７点９ヘクタール

山の手地域西部、１１１点７ヘクタール

３の１、山の手地域東部の概要

基本方針

あ、幹線道路等を中心とした安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

い、主要施設周辺の一体的かつ連続的なバリアフリー化を目指します。

う、だれもがアクセス可能で楽しめる名勝地等のバリアフリー化を目指します。

え、自転車利用のルール徹底など心のバリアフリーを目指します。

生活関連施設数

３２施設

公共施設、（窓口）、集会施設、８施設

福祉施設、９施設

文化、教養、教育施設、６施設

商業施設、２施設

宿泊施設、２施設

公園、うんどうじょう、３施設

鉄道駅、２施設

３の２、山の手地域中央の概要

基本方針

あ、茗荷谷駅、護国寺駅周辺の安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

い、施設、道路が連携した主要施設周辺のバリアフリー化を目指します。

う、だれもが歩いて楽しめる坂のまちとしてのバリアフリー対応を目指します。

え、自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。

生活関連施設数

３５施設

公共施設、（窓口）、集会施設、６施設

福祉施設、７施設

保健施設、病院、２施設

文化、教養、教育施設、１４施設

宿泊施設、１施設

公園、うんどうじょう、２施設

鉄道駅、３施設

３の３、山の手地域西部の概要

基本方針

あ、江戸川橋駅周辺や筑波大学附属視覚特別支援学校周辺の安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。

い、安全に通行できるよう、バリアフリーに配慮した坂道での対策を目指します。

う、歩行者のための散策経路のバリアフリー化を目指します。

え、こうれいしゃ、障害者が特に多く利用する地域での心のバリアフリーを目指します。

お、自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。

生活関連施設数

１５施設

公共施設、（窓口）、集会施設、２施設

福祉施設、２施設

文化、教養、教育施設、６施設

宿泊施設、１施設

公園、うんどうじょう、３施設

鉄道駅、１施設

４、主な特定事業

各事業主体の主な特定事業を事業種ごとに以下に示します。詳細な特定事業内容は本編をご参照ください。

４の１、公共交通特定事業

あ、東京メトロ有楽町線　、江戸川橋駅

地区、山の手地域西部

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、１８

主な特定事業

項目、ホーム

事業内容、ホームドアへの車いす乗車場所の表示

実施時期、短期

い、東京メトロ有楽町線、護国寺駅

地区、山の手地域中央

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、１３

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターの増設

実施時期、短期

う、東京メトロ丸ノ内線、新大塚駅

地区、山の手地域中央

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、９

主な特定事業

項目、出入口

事業内容、エレベーターの地上出入口での事故防止対策用の掲示物やミラーの設置

実施時期、短期

え、東京メトロ丸ノ内線、茗荷谷駅

地区、山の手地域中央

事業主体、東京地下鉄株式会社

事業数、１４

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化

実施時期、短期

お、都営地下鉄三田線、千石駅

地区、山の手地域東部

事業主体、東京都、交通局

事業数、６

主な特定事業

項目、通路

事業内容、出入口の段差の解消

実施時期、短期

か、都営地下鉄三田線、白山駅

地区、山の手地域東部

事業主体、東京都、交通局

事業数、５

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、バリアフリー化された出口がわかる案内の表示の検討

実施時期、必要に応じ検討

き、都営バス

地区、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部共通

事業主体、東京都、交通局

事業数、７

主な特定事業

項目、バス乗降場・停留所

事業内容、バス停への上屋の設置推進

実施時期、順次

く、文京区コミュニティバス

地区、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部共通

事業主体、日立自動車交通株式会社

事業数、３

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応についてバス運転手の教育の実施

実施時期、継続

４の２、建築物特定事業

４の２の１、公共施設、(窓口)、集会施設

あ、おおはら地域活動センター

地区、山の手地域東部、山の手地域中央共通

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、筆談用具、拡大鏡、􄼺ホルダーの設置

実施時期、継続

い、大塚地域活動センター

地区、山の手地域中部

事業主体、文京区

事業数、６

主な特定事業

項目、出入口・敷地内通路

事業内容、敷地境界へのミラーの設置

実施時期、短期

い、むこうがおか地域活動センター・アカデミーむこうがおか

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、６

主な特定事業

項目、出入口・敷地内通路

事業内容、敷地境界へのミラーの設置

実施時期、短期

う、白山交流かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

え、目白台総合センター、（目白台西交流かん・目白台第二児童かん)

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、（目白台第二児童かん）、トイレの洋式化

実施時期、中期

お、白山東会かん・白山東児童かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、５

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、（白山東児童かん）、トイレの洋式化

実施時期、中期

か、かるた記念大塚会かん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

き、かごまち会

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、全体

事業内容、大規模改修工事におけるバリアフリー化

実施時期、短期

く、男女平等センター

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、５

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、事業の際の手話通訳対応

実施時期、継続

け、区民センター

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、４

主な特定事業

項目、建物内通路

事業内容、段差解消のためのスロープ設置、（保育園側出入口付近）

実施時期、短期

こ、大塚公園しゅうかいじょ・大塚公園みどりの図書室

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、１２

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、多様な利用者に対応した案内表示、案内図の設置

実施時期、短期

さ、大塚北かいかん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

し、肥後細川庭園しょうせいかく

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

す、音羽地域活動センター、介護老人保健施設音羽えびすのさと

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区、医療法人社団日成会

事業数、３

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員教育の実施

実施時期、継続

せ、小石川郵便局

地区、山の手地域中央

事業主体、日本郵便株式会社、小石川郵便局

事業数、１２

主な特定事業

項目、建物内通路

事業内容、主要な通路のじゅうぶんな幅員の確路

実施時期、短期

４の２の２、福祉施設

あ、文京総合福祉センター（障害者支援施設・障害者基幹相談支援センター・文京福祉センター江戸川橋・子育てひろば江戸川橋など）

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、９

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、案内表示の設備

実施時期、短期

い、文京くすのきこうれいしゃ在宅サービスセンター・文京くすのきのさと

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区、社会福祉法人フロンティア

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応継続について職員教育の実施

実施時期、継続

う、文京大塚こうれいしゃ在宅サービスセンター・こうれいしゃあんしん相談センター大塚・文京大塚みどりのさと

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区、社会福祉法人洛和福祉会

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応継続について職員教育の実施

実施時期、継続

え、文京しょうわこうれいしゃ在宅サービスセンター

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区、社会福祉法人芙蓉会

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応継続について職員教育の実施

実施時期、継続

お、文京白山こうれいしゃ在宅サービスセンター・こうれいしゃあんしん相談センター富坂・文京白山のさと

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区、社会福祉法人福音会

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示

実施時期、継続

か、文京本郷こうれいしゃ在宅サービスセンター

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区、社会福祉法人福音会

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、ミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示

実施時期、継続

き、大塚児童かん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

く、千石児童かん・子育てひろば千石

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

け、水道児童かん・子育てひろば水道

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

こ、久堅児童かん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

さ、千石西児童かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応、心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

し、小日向台町児童かん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化

実施時期、中期

す、目白台児童かん

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員教育の実施

実施時期、継続

せ、本郷児童かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員教育の実施

実施時期、継続

そ、子育てひろば西片

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、出入口・敷地内通路

事業内容、施設玄関の電子錠化による施設利用時間内の門扉の解放、（門扉開閉の負担軽減）

実施時期、短期

４の２の３、保健施設、病院

あ、東京けんせい病院

地区、山の手地域中央

事業主体、東京けんせい病院

事業数、９

主な特定事業

項目、出入口・敷地内通路

事業内容、出入口の階段・スロープへの手すりの設置

実施時期、短期

４の２の４、商業施設

あ、文京グリーンコート

地区、山の手地域東部

事業主体、文京グリーンコート

事業数、２

主な特定事業

項目、敷地内通路

事業内容、舗装の補修

実施時期、短期

４の２の５、宿泊施設

あ、ホテルちんざんそう東京

地区、山の手地域西部

事業主体、ホテルちんざんそう東京

事業数、１１

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターのバリアフリー化、（車いす使用者対応の操作ボタン・

足元まで見える鏡の設置等）

実施時期、中期

い、ホテルきざんかん

地区、山の手地域東部

事業主体、株式会社きざんかん

事業数、２

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターのバリアフリー化（点字表示、音声案内、操作パネル、鏡の設置）

実施時期、短期

う、フォーレスト本郷

地区、山の手地域東部

事業主体、フォーレスト本郷

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、従業員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

４の２の６、文化・教養・教育施設

あ、東洋大学、（はくさんキャンパス）

地区、山の手地域東部

事業主体、学校法人、東洋大学

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、通学路への誘導員の配置によるルール・マナーの啓発

実施時期、継続

い、跡見学園女子大学、（文京キャンパス）

地区、山の手地域中央

事業主体、学校法人、跡見学園

事業数、１

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

う、拓殖大学、（文京キャンパス）

地区、山の手地域中央

事業主体、学校法人拓殖大学

事業数、８

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、多機能トイレへの荷物台・荷物掛けの設置

実施時期、短期

え、日本女子大学、（目白キャンパス）

地区、山の手地域西部

事業主体、学校法人、日本女子大学

事業数、６

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、エレベーターの設置、（香雪かん）

実施時期、短期

お、文京学院大学、（本郷キャンパス）

地区、山の手地域東部

事業主体、学校法人文京学園

事業数、１０

主な特定事業

項目、上下移動

事業内容、階段への連続した手すりの設置・更新

実施時期、短期

か、ていせい学園短期大学

地区、山の手地域中央

事業主体、学校法人ていせい学園

事業数、１０

主な特定事業

項目、ちゅうりんじょう・ちゅうしゃじょう

事業内容、車いす使用者ちゅうしゃじょうの路面標示の補修

実施時期、短期

き、アカデミー音羽

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、４

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、わかりやすく、利用しやすい案内表示への改修

実施時期、中期

く、アカデミー千石・千石図書かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、１８

主な特定事業

項目、出入口・敷地内通路

事業内容、視覚障害者誘導用ブロックの連続設置、（歩道から門まで）

実施時期、中期

け、アカデミーめいだい

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

こ、真砂中央図書かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、多様な利用者への適切な対応について職員教育の実施

実施時期、継続

さ、小石川図書かん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、８

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、全体案内図の改修

実施時期、短期

し、水道ばた図書かん

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、４

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、トイレの洋式化

実施時期、中期

す、目白台図書かん

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、１１

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、非常事態を聴覚障害者等に伝えるフラッシュライト等の設置

実施時期、中期

せ、文京ふるさと歴史かん

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

そ、文京スポーツセンター

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、全体

事業内容、大規模改修工事におけるバリアフリー化

実施時期、短期

た、竹早テニスコート

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、職員による案内やサポートの一層の充実

実施時期、継続

ち、江戸川橋体育かん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、オストメイト対応の案内表示の設置

実施時期、短期

４の３、都市公園特定事業

あ、りくぎえん

地区、山の手地域東部

事業主体、東京都建設局、東部公園緑地事務所

事業数、１５

主な特定事業

項目、案内設備

事業内容、悪路対応車いすの貸出に関する案内表示の設置

実施時期、短期

い、大塚公園

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、９

主な特定事業

項目、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、利用者への公園利用のマナー・ルールの啓発

実施時期、継続

う、肥後細川庭園

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目、園路

事業内容、主要な園路の傾きや段差の解消

実施時期、短期

え、目白台運動公園

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、１２

主な特定事業

項目、出入口

事業内容、歩道上から出入口まで視覚障害者誘導用ブロックの設置、（道路管理者と連携）

実施時期、短期

お、江戸川公園

地区、山の手地域西部

事業主体、文京区

事業数、４

主な特定事業

項目、トイレ

事業内容、だれでもトイレの設置

実施時期、短期

か、りくぎ公えん・りくぎ公園うんどうじょう

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、５

主な特定事業

項目、出入口、園路

事業内容、（りくぎ公園）、視覚障害者誘導用ブロックの設置

実施時期、短期

き、教育の森公園・せんしゅんえん

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区、国立大学法人、筑波大学

事業数、３

主な特定事業

項目、園路

事業内容、（教育の森公園）、主要な園路のバリアフリー化

実施時期、短期

４の５、交通安全特定事業

あ、区内全域

地区、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部共通

事業主体、東京都公安委員会

事業数、４

主な特定事業

項目、信号機等

事業内容、バリアフリー対応型信号機、（音響式や経過時間表示式など）の整備

実施時期、順次

４の６、道路特定事業

あ、国道共通

地区、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部共通

事業主体、国土交通省、関東地方整備局、東京国道事務所

事業数、２

主な特定事業

項目１、維持管理

事業内容、バリアフリー対応型信号機、（音響式や経過時間表示式など）の整備

実施時期、継続

項目２、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、自転車利用者に対して通行部分等を示すなど、自転車通行ルール・

マナーの啓発の推進

実施時期、継続

い、国道１７号、本郷通り・白山通り・旧白山通り

地区、山の手地域東部

事業主体、国土交通省、関東地方整備局、東京国道事務所

事業数、６

主な特定事業

項目、整備

事業内容、歩きやすい舗装への改善、（本郷通り)

実施時期、中期

う、とどう共通

地区、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部共通

事業主体、東京都、建設局、第六建設事務所

事業数、４

主な特定事業

項目１、維持管理

事業内容、バリアフリーに配慮した維持管理、(舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修)

実施時期、継続

項目２、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、歩道上の看板放置への指導の実施、（区・交通管理者と連携）

実施時期、継続

え、とどう３０１号、白山通り・旧白山通り

地区、山の手地域東部

事業主体、東京都、建設局、第六建設事務所

事業数、２

主な特定事業

項目１、整備

事業内容、改修時における坂道のバリアフリー方策の検討（白山上交差点）

実施時期、長期

お、くどう共通

地区、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部共通

事業主体、文京区

事業数、３

主な特定事業

項目１、維持管理

事業内容、バリアフリーに配慮した維持管理、(舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修)

実施時期、継続

項目２、人的対応・心のバリアフリー

事業内容、視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板等の不法占用物への指導、（交通管理者と連携）

実施時期、継続

事業内容、自転車利用者に対して通行部分等を示すなど、自転車通行ルール・マナーの啓発、（交通管理者と連携）

実施時期、継続

か、くどう８８９号、巻石通り

地区、山の手地域西部、山の手地域中央共通

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目１、整備

事業内容、道路整備等にあわせた歩道のバリアフリー化、（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置等）、の推進

実施時期、短期、中期、長期

き、くどう８９２号

地区、山の手地域東部

事業主体、文京区

事業数、２

主な特定事業

項目１、整備

事業内容、連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置

実施時期、短期、中期

く、くどう９０１号

地区、山の手地域中央

事業主体、文京区

事業数、１

主な特定事業

項目１、整備

事業内容、道路整備事業にあわせた歩道のバリアフリー化、（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）、の推進

実施時期、短期

５、心のバリアフリーの推進

文京総合福祉センター祭りにおいて、平成２８年度に引き続き、バリアフリー基本構想の紹介や心のバリアフリーに関する啓発、意見収集を行いました。

以下、文京総合福祉センター祭りでの心のバリアフリーに関する意見収集、はいふしたパンフレットの写真を掲載。

６、バリアフリー化の実現に向けて

６の１、特定事業の推進

地区別計画では、文京区内全体で６７４の事業を位置づけました。現時点では事業として設定しなかった課題についても、毎年度実施する進捗管理の中で、随時特定事業としての追加や具体化を図ります。また、区の補助制度を活用した整備やソフト施策の推進を働きかけていきます。

さらに、必要に応じて、事業実施段階における区民参加の支援を行います。

６の２、バリアフリー基本構想の進行管理

文京区バリアフリー基本構想推進協議会によるバリアフリー基本構想に基づく地区別計画の策定、事業の実施、評価、改善のＰ、Ｄ、Ｃ、Ａサイクルに基づき、バリアフリー基本構想の段階的かつ継続的な発展、（スパイラルアップ）を推進します。

以下、図、バリアフリー基本構想の進行管理、を掲載。

文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、山の手地域、（東部・中央・西部）

文京区、都市計画部、都市計画課、都市計画担当

郵便番号、１、１、２の８、５、５、５、住所、文京区、かすが、１の１６の２１

電話番号、０、３の５、８、０、３の１、２、３、９

ファックス、０、３の５、８、０、３の１、３、５、８

印刷物番号、Ｇ、０、２、１、７、０、２、８

以上